PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO

### TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE

### PLANO DE DESCARBONIZAÇÃO ELABORADO EM 2024

### PROGRAMA JUSTIÇA CARBONO ZERO

#### PRESIDENTE
Desembargador Júnior Alberto Ribeiro

#### VICE-PRESIDENTE/CORREGEDORA
Desembargadora Waldirene Oliveira da Cruz Lima Cordeiro

#### DIRETORIA-GERAL
Francisco Valentim Maia

#### UNIDADE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
#### ASSISTÊNCIA DE SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E INCLUSÃO - ASSAI
Renata Nogueira Colaça Pires Jaqueline Bezerra de Albuquerque Nauan da Costa Aragão Freires

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	5
2. OBJETIVO GERAL	6
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
4. CRONOGRAMA	7
5. MEDIDAS DE REDUÇÃO ADOTADAS	13
6. CONCLUSÃO	17
APRESENTAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, preocupado com os impactos ambientais causados por meio de suas atividades, aderiu, em 2023, ao Projeto Nacional de Elaboração de Emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), de iniciativa do TSE, cujo objetivo era capacitar servidores e prestar consultoria para elaboração do inventário de GEE.
O projeto resultou na entrega do primeiro inventário de GEE do TRE/AC, referente ao ano de 2022, que foi apresentado à presidência em dezembro de 2023, com um cronograma sugerindo os prazos de elaboração para os inventários dos anos seguintes, até 2030.
Os prazos estabelecidos no cronograma de elaboração dos inventários consideraram a liberação da versão final da ferramenta de cálculo por meio do Programa Brasileiro GHG Protocol e o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas (16 de março).
Seguindo os prazos estabelecidos, foram apresentados os inventários referentes aos exercícios de 2023 e 2024.
Os inventários encontram-se publicados no site do Tribunal e podem ser acessados por meio do link https://www.tre- ac.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/agenda-ambiental.
O TRE/AC, confirmando seu compromisso com a construção de um futuro sustentável, aderiu ao Programa Justiça Carbono Zero, instituído por meio da Resolução CNJ n. 594/2024, que objetiva promover a descarbonização do Poder Judiciário brasileiro, por meio de ações para medir, reduzir e compensar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) resultantes do funcionamento dos órgãos que o integram.
A partir do resultado dos inventários, como medida inicial de adesão ao programa, foi elaborado este Plano de Descarbonização visando adotar medidas de redução e compensação das emissões de GEE decorrentes das operações do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.
OBJETIVO GERAL
Estabelecer ações que contribuam para a redução das emissões de gases de efeito estufa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, até o seu limite máximo, e neutralizar as emissões que forem indispensáveis ao funcionamento do órgão e realização das eleições.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  1. - Reduzir as emissões de gases de efeito estufa a partir dos dados obtidos nos inventários.
  2. - Neutralizar as emissões que não forem possíveis de ser reduzidas.
  3. - Promover ações de sensibilização e engajamento do corpo funcional e força auxiliar acerca do tema da descarbonização.

Ação

Fazer um estudo sobre qual seria a melhor solução para substituição do gás de cozinha: máquina de café ou fogão elétrico

Incluir no PCA (Plano de Contratação Anual) a solução encontrada

Contratar a solução para substituição do GLP (gás liquefeito de petróleo) na sede do TRE

Contratar a solução para substituição do GLP nas sedes dos Fóruns Eleitorais
Início

01/01/2026

01/02/2027

01/01/2028

01/01/2030
Fim

31/12/2026

01/04/2027

31/12/2028

31/12/2030
Responsável

ASSAI e SEADE

SEADE e SAO

SEMAP

SEMAP

CRONOGRAMA
META 1 – ZERAR AS EMISSÕES DE GEE COM GLP ATÉ 2030

META 2 – REDUZIR AS EMISSÕES DE GEE DA QUEIMA DO DIESEL DO GERADOR, EM TESTES, EM 5%

Ação	Início	Fim	Responsável

Verificar a possibilidade de diminuir a periodicidade ou o tempo de ligação do gerador quando dos testes

01/05/2025	30/06/2025
ASSAI, SEADE e ASGIM

Verificar a possibilidade de utilização de combustível no gerador que emita menor quantidade de GEE

#### 01/07/2025 30/08/2025 ASGIM

Fazer estudo de viabilidade de troca do gerador por outro modelo que utilize combustível que emita menor quantidade de gases de efeito estufa ou que utilize combustível de fonte renovável

01/09/2025	30/11/2025	ASSAI e ASGIM

META 3 – REDUZIR AS EMISSÕES DE GEE DA QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS DA FROTA DE VEÍCULOS EM 20% ATÉ 2030

Ação	Início	Fim	Responsável

Incluir no PCA (Plano de Contratação Anual) a compra de dois veículos de passeio flex e 3 camionetes híbridas (em substituição a 5 camionetes a diesel)

01/02/2026	01/04/2026	ASSAI e SETRAN

Normatizar o uso exclusivo de etanol nos veículos de passeio e utilização obrigatória dos veículos de passeio em deslocamentos que não exijam utilização de camionete

Adquirir os novos veículos conforme previsto no PCA

01/01/2027	30/06/2027	SETRAN e
#### GAPRES

#### 01/01/2027 31/12/2027 SETRAN

Realizar estudo para verificar a viabilidade de substituição do restante da frota de camionetes a diesel por camionetes híbridas

01/01/2028	01/01/2028	ASSAI e SETRAN

META 4 – NEUTRALIZAR AS EMISSÕES DE GEE DO ESCOPO 1 ATÉ 2030

Ação	Início	Fim	Responsável

Incluir no PCA (Plano de Contratação Anual) contratação de verificação para o inventário de GEE (Gases de Efeito de Estufa)

#### 01/02/2025 30/04/2030 ASSAI

Incluir no PCA a compra de cessão de direito de crédito de carbono para as emissões de escopo 1
01/02/2025	30/04/2030	ASSAI
01/01/2026	31/03/2030	ASSAI
01/06/2026	30/11/2030	ASSAI

Contratar empresa de verificação de inventário

Adquirir a cessão de direito de crédito de carbono para as emissões de escopo 1

META 5 – REDUZIR AS EMISSÕES DE GEE DO ESCOPO 2, EM 5%
Ação
Início
Fim
Responsável
Firmar parceria com a Energisa no programa de eficiência energética para a sede do Fórum Eleitoral da 4ª Zona (Cruzeiro do Sul)
01/02/2025
30/09/2025
ASSAI

META 6 – ZERAR AS EMISSÕES DE GEE DO ESCOPO 2 ATÉ 2030

Ação	Início	Fim	Responsável

Incluir no PCA (Plano de Contratação Anual) contratação de verificação para o inventário de GEE (Gases de Efeito Estufa)

#### 01/02/2025 30/04/2030 ASSAI

Incluir no PCA a compra de I-REC (Certificado Internacional de Energia Renovável) para as emissões de GEE de escopo 2
01/02/2025	30/04/2030	ASSAI
01/01/2026	31/03/2030	ASSAI
01/06/2026	30/11/2030	ASSAI

Contratar empresa de verificação de inventário

Adquirir I-REC

META 7 – REDUZIR AS EMISSÕES DE GEE DO ESCOPO 3
Ação
Incluir no Inventário de 2025 a categoria de deslocamento casa-trabalho
Criar programa de carona solidária
Verificar a possibilidade de implantar o sistema híbrido de trabalho
Verificar,
junto	a	alta
administração,
a
possibilidade	de	estabelecer	limite	para viagens a negócios
Início	Fim	Responsável
01/04/2025	16/03/2026	ASSAI
01/04/2026	31/12/2026	ASSAI
01/04/2026	31/12/2026	ASSAI
01/04/2026	30/12/2026	ASSAI

META 8 – PROMOVER CONSCIENTIZAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES ACERCA DO TEMA DA DESCARBONIZAÇÃO

Ação	Início	Fim	Responsável

Fazer, anualmente, a apresentação do inventário de GEE para os magistrados, servidores e colaboradores

Promover palestra/ação, anualmente, voltada ao tema da descarbonização

#### 01/03/2025 30/03/2030 ASSAI

#### 01/04/2025 30/06/2030 ASSAI

MEDIDAS DE REDUÇÃO ADOTADAS
No exercício de 2024, diversas ações foram adotadas para reduzir as emissões de GEE da sede do Tribunal e fóruns eleitorais. Seguindo as diretrizes do art. 5º da Resolução CNJ n. 594/2024, podemos citar:
- Quanto à energia renovável – foi instalada a usina fotovoltaica na sede do TRE/AC.
- Quanto à eficiência energética – foi iniciada parceria com a empresa Energisa a fim de incluir o Fórum de Cruzeiro do Sul no programa de eficiência energética, foram realizadas reuniões com os chefes de cartórios solicitando medidas de uso consciente de energia elétrica, foi sugerido o controle de temperatura dos ares condicionado da central em 23 graus célsius, e, por fim, foi definido que os ares-condicionados dos corredores e áreas comuns serão ligados somente em período de serviço de limpeza.
- Quanto ao consumo sustentável de água – desde 2021, o TRE/AC reutiliza água da chuva, foi reduzida a frequência de lavagem do estacionamento do subsolo, foi reduzida a rega da grama, foi realizada campanha de instrução em caso de vazamentos, e, por fim, foi realizada reunião com os chefes de cartórios solicitando medidas de uso consciente de água.
- Quanto ao transporte sustentável, está em processo de aquisição um veículo de representação híbrido e um veículo tipo van, com inserção de critérios de sustentabilidade de acordo com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU), adotado em 2023.
- Quanto às contratações sustentáveis – foi definido que os processos de contratações sejam encaminhados à unidade de sustentabilidade, a fim de verificar o impacto das aquisições/contratações no Plano de Logística Sustentável e sugerir inclusão de critérios de sustentabilidade, de acordo com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Advocacia-Geral da União (AGU). Foi, ainda, realizado um curso de contratações com módulo de sustentabilidade.

- Quanto à destinação adequada de resíduos – foi decidido por manter apenas uma lixeira por sala para descarte de resíduos não recicláveis e disponibilizar lixeiras nas copas de todos os andares para descarte de resíduos recicláveis. Esses resíduos são encaminhados à Cooperativa de Catadores do Estado do Acre, com quem este Tribunal mantém convênio. Além disso, foi firmada parceira com o Banco de Leite Humano da Maternidade deste Estado, para arrecadação de potes de vidro a serem reutilizados pela instituição.
- Quanto à reengenharia e ocupação de espaços – foi realizada a adequação do plenarinho para uso nas sessões ordinárias, otimizando os recursos que eram utilizados no plenário.
Por fim, a semana da sustentabilidade contemplou a palestra “Mudanças ambientais globais já chegaram. O que fazer?”, com o pesquisador Foster Brown, do parque zoobotânico da Universidade Federal do Acre e, recentemente, a servidora lotada na unidade de sustentabilidade participou do curso Justiça Carbono Zero, promovido pelo Instituto Totum.
CONCLUSÃO
O Tribunal Regional Eleitoral do Acre, ao aderir ao Programa Justiça Carbono Zero, reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental. A elaboração dos inventários anuais de GEE permitiu um diagnóstico das emissões do órgão, servindo como base para a definição de metas e medidas concretas de redução de emissões de GEE. Dentre as principais ações implementadas, destacam-se a otimização do uso de espaços e recursos, a instalação da usina fotovoltaica, a adoção de práticas de eficiência energética, a gestão consciente do consumo de água, o incentivo ao transporte sustentável e a incorporação de critérios de sustentabilidade nas contratações públicas. Tais iniciativas demonstram uma abordagem sistêmica e integrada para a redução dos impactos ambientais das atividades do Tribunal.
A implementação do Plano de Descarbonização reflete a dedicação do TRE/AC em alinhar suas operações às diretrizes ambientais nacionais e internacionais, buscando minimizar suas emissões de GEE e contribuir para a mitigação das mudanças climáticas.
O envolvimento de servidores e colaboradores por meio de campanhas de sensibilização fortalece a cultura institucional voltada para a sustentabilidade, tornando essas ações parte integrante da rotina do Tribunal.
Com metas claras e bem estruturadas até 2030, o TRE/AC estabelece um modelo de gestão ambiental transparente e eficiente, servindo de exemplo para outras instituições públicas. O compromisso com a neutralização das emissões e a melhoria contínua das práticas sustentáveis reafirmam o papel do Tribunal na construção de um futuro mais equilibrado e ambientalmente responsável, contribuindo ativamente para os esforços globais de combate às mudanças climáticas.

## Assistência de Sustentabilidade Acessibilidade e Inclusão - ASSAI